2.pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”

(turpmāk – SAM)

pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas

“Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

2020

Saturs

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās atlases kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika	3

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums	4

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS	6

1.1.	Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti	6

1.2.	Projekta mērķis un tā pamatojums	6

1.3.	Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts	7

1.4.	Projekta mērķa grupas apraksts	7

1.5.	Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti	9

1.6.	Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem	12

1.6.1. Iznākuma rādītāji	12

1.7.	Projekta īstenošanas vieta	12

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA	13

2.1. 	Projekta īstenošanas kapacitāte	13

2.2. 	Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts	14

2.3. 	Projekta īstenošanas ilgums	14

2.4. 	Projekta risku izvērtējums	16

2.5. 	Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem	18

3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM	19

3.1. 	Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts	19

3.2. 	Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji	19

3.3. 	Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts	20

3.4. 	Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji	20

4.SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI	21

4.1. 	Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām	21

4.2. 	Izvērtējums/novērtējums veikts	21

5.SADAĻA – PUBLICITĀTE	22

6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA	23

6.1.	Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas	23

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI	23

8.SADAĻA – APLIECINĀJUMS	24

PIELIKUMI	26

# 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās atlases kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktās projekta ieviešanas prasības, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums) un projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus.

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmanto projekta iesnieguma veidlapu, kas pievienota atlases nolikumam un publicēta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļa vietnē www.rdpad.lv. Projekta iesnieguma sadaļu, punktu un apakšpunktu nosaukumus, rādītāju nosaukumus, izmaksu pozīciju nosaukumus nedrīkst mainīt un dzēst.

Visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas aizpilda latviešu valodā, datorrakstā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III. sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti slīprakstā un “zilā krāsā”.

Metodikā norādītā informācija par to, kuru projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju ietvaros tiks vērtēta konkrētās projekta iesnieguma sadaļās (punktos) ietvertā informācija, ir indikatīva, jo projektu iesniegumu vērtēšanā atbilstoši vērtēšanas kritērijiem tiks ņemta vērā visā projekta iesniegumā norādītā informācija.

# Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums

| Projekta nosaukums: | Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifiskā atbalsta mērķa atlases kārtas numurs un nosaukums: | 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” Pirmās atlases kārta “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” |  |  |  |  |
| Projekta iesniedzējs: | Projekta iesniedzējs ir ______________________ Projekta iesniedzēja nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i., norāda juridisko nosaukumu. |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Norāda projekta iesniedzēja reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru. |  |  |  |  |
| Projekta iesniedzēja veids: | Izvēlas atbilstošo iesniedzēja veidu no klasifikatora: - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību - Akciju sabiedrība - Individuālais komersants - Valsts akciju sabiedrība - Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību - Valsts aģentūra - Pašvaldības aģentūra - Valsts pārvaldes iestāde - Pašvaldības iestāde - Biedrība - Nodibinājums - Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība - Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība, brokeru sabiedrība) - Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi - Pašvaldība - Plānošanas reģions - Pilnsabiedrība - Komandītsabiedrība - Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus) - Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra - Tiesu varas institūcija Šī specifiskā atbalsta mērķa pirmajā atlases kārtā projekta iesniedzējs var būt – Rīgas pilsētas pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai ir noslēgusi pakalpojumu līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. |  |  |  |  |
| Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu): | Izvēlas atbilstošo iesniedzēja veidu no klasifikatora. Šī specifiskā atbalsta mērķa pirmajā atlases kārtā projekta iesniedzējs norāda – N/A. |  |  |  |  |
| Valsts budžeta finansēta institūcija | Izvēlas atbilstošo no klasifikatora: Jā – norāda tie finansējuma saņēmēji, kas saņem projekta priekšfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem Nē – visi pārējie. |  |  |  |  |
| Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE: | NACE kods | Ekonomiskās darbības nosaukums |  |  |  |
|  | Četru zīmju kods | Projekta iesniedzējs no NACE 2. redakcijas klasifikatora, kas pieejams http://www.csb.gov.lv/node/29900/list izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu atbilstoši NACE 2.redakcijai. Ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības, veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas). Šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām. |  |  |  |
| Juridiskā adrese: | Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |  |  |  |  |
|  | Republikas pilsēta | Novads |  | Novada pilsēta vai pagasts |  |
|  | Pasta indekss |  |  |  |  |
|  | E-pasts |  |  |  |  |
|  | Tīmekļa vietne |  |  |  |  |
| Kontaktinformācija: | Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds Projekta iesniedzējs kā kontaktpersonu uzrāda atbildīgo darbinieku, kompetentu par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju. |  |  |  |  |
|  | Ieņemamais amats |  |  |  |  |
|  | Tālrunis |  |  |  |  |
|  | E-pasts |  |  |  |  |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |  |  |  |  |
|  | Republikas pilsēta |  | Novads |  | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |  |  |  |  |
| Projekta identifikācijas Nr.*: | Aizpilda Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora birojs |  |  |  |  |
| Projekta iesniegšanas datums*: | Aizpilda Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora birojs |  |  |  |  |

*Aizpilda Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora birojs

# 1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

- Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (< 2000 zīmes >) (informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu aizpildīšanas. Šajā sadaļā projekta iesniedzējs sniedz visaptverošu, strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots. Kopsavilkumā: - norāda projekta mērķi (īsi); - iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām; - informāciju par plānotajiem rezultātiem; - sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto ERAF atbalsta apjomu); - norāda informāciju par projekta ilgumu; - norāda informāciju par projektā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanas uzsākšanas datumu, ja to īstenošana ir uzsākta pirms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas. - Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas laiks. Saskaņā ar MK noteikumu 47.punktu izmaksas ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, izņemot šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minētās izmaksas (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli), kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2014. gada 1. janvāra. Saskaņā ar MK noteikumu 24. punktu projektā paredzētās darbības var īstenot līdz 2022.gada 31.decembrim. Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.

- Projekta mērķis un tā pamatojums (< 2000 zīmes >):

Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķis atbilst SAM mērķim, kas norādīts MK noteikumu 8.punktā – samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldību ēkās atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm. Projekta mērķim jābūt: - atbilstošam SAM mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM mērķim un kā projekta īstenošana dos ieguldījumu SAM mērķa sasniegšanā; - atbilstošam problēmas risinājumam (informācija šīs metodikas 1.3.punktā), tai skaitā projekta mērķis ir atbilstošs tieši projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai; - sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamiem resursiem var sasniegt projektā plānotā termiņā. Projekta mērķi jānoformulē skaidri, lai, projektam beidzoties, var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta laikā. - Ieteicams projekta mērķi formulēt ne garāku par 400 zīmēm, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām publicitātes prasībām, par kurām detalizētāka informācija iekļauta šīs metodikas 5.sadaļā, mērķis jānorāda arī uz noteiktiem publicitātes materiāliem. - Ieteicams projekta mērķi formulēt, norādot tajā konkrētu ielu nosaukumus, konkrētas adreses u.tml.

## Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts (< 4000 zīmes >)

Identificē problēmu, norāda tās aktualitāti, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots. Problēmas izklāstā vēlams izmantot statistikas datus (norādot atsauci), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem, izvērtējumiem. Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi un atrisināt mērķa grupas problēmu. Problēmas risinājuma aprakstā sniedz skaidru priekšstatu par to, ka: - izvēlētais risinājums nodrošina projekta mērķa sasniegšanu un veidlapas 1.4.punktā norādītās mērķa grupas problēmas risināšanu; - veicamās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir optimāli un pamatoti, un palīdz problēmas risināšanā. Projekta iesnieguma 1.3.punktā sniegtais problēmas un risinājuma apraksts liecina, ka tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi. Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, jāņem vērā, ka projekta iesnieguma 1.3.punktā nepieciešams norādīt: - plānotās radītās jaunās pirmskolas izglītības iestādes izglītojamo vietas, ja projekta ievaros plānots īstenot energoefektivitātes pasākumus ēkās, kas atrodas pašvaldībā ar rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs; - plānotās atjaunojamos energoresursus izmantojošas siltumenerģiju ražojošās iekārtas jaudu (attiecināms, ja plānotās atjaunojamos energoresursus izmantojošās siltumenerģijas ražojošās iekārtas jauda nodrošina pāreju no fosilo energoresursu izmantošanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanu); - būves enerģijas patēriņu pirms projekta īstenošanas (megavatstundas), atbilstoši MK noteikumu 28.punktā noteiktajam; - pašvaldību, kuras teritorijā tiks īstenots projekts un kuras attīstības programmā projekta īstenošana iekļauta; - vai projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegtas minimālās energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-015 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” noteiktajam tām ēkas daļām, kurās projekta ietvaros tiek veiktas investīcijas; - informācija par ēkas, kurā veikti energoefektivitātes pasākumi, daļu, kuru finansējuma saņēmējs var iznomāt vai kurā var tikt veikta jebkura cita saimnieciskā darbība, nepārsniedzot 15% no ēkas kopējās platības (projekta iesniegumam nepieciešams pievienot dokumentus no kuriem ir aprēķināma proporcija), atbilstoši MK noteikumu 48.punktam; - informāciju, ka ēkai, kuru izmanto kultūras un sporta mērķiem, nav ietekmes uz tirdzniecību, un netiek kropļota konkurence Eiropas Savienības iekšējā tirgū, jo, sniegtajiem pakalpojumiem ir izteikti lokāls vietējs raksturs (ja attiecināms), atbilstoši MK noteikumu 30.2.apakšpunktam. Projekta iesnieguma saturam jāatbilst Reģionālās attīstības koordinācijas padomē saskaņotajām attiecīgās nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības Investīciju plāna Integrētu teritoriju investīciju projektu idejām. Saskaņā ar MK noteikumu 25.punktu projekta iesniedzējs par katru ēku vai kopējo ēku grupu var iesniegt vienu projekta iesniegumu. Vienā projekta iesniegumā var iekļaut investīcijas vairākās ēkās, kuras atrodas vienā adresē un kurām ir kopīga enerģijas uzskaite.

- Projekta mērķa grupas apraksts (<4000 zīmes >)

Apraksta projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti. Pamato projekta darbību saistību ar mērķa grupas vajadzībām. Atlasē tiek atbalstīts projekts, kura mērķa grupa atbilst SAM mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 9.punktā – Latvijas Republikas pašvaldības. Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, projekta iesniegumā nepieciešams identificēt mērķa grupas vajadzības un risināmās problēmas.

| - Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Projekta darbība* | Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes katrai darbībai >) Darbības aprakstā pamato tās nepieciešamību, apraksta rīcību un pasākumus, kādi tiks veikti attiecīgās darbības īstenošanas laikā. Projekta darbības aprakstā īsi apraksta galvenās izdevumu pozīcijas, kuras paredzēts finansēt no projekta līdzekļiem, kā arī atbilst MK noteikumu 44.punktā minētajām izmaksām un ir iekļautas projekta iesnieguma 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums”. | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |
|  |  |  |  | Skaits | Mērvienība |
| 1. | Piemēram, projekta vadības nodrošināšana | Piesaistot uz darba līguma pamata projekta vadītāju un grāmatvedi, veikta projekta vadība (projekta iesniedzēja vadības komanda) | Piemēram, darba līgums | 2 | gab. |
| 2. | Piemēram, projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana |  |  |  |  |
| 2.1. | Piemēram, būvprojekta izstrāde | Piemēram, ēkas energoefektivitātes pasākumiem nepieciešamā būvprojekta izstrāde | Piemēram, izstrādāts būvprojekts | 1 | gab. |
| 2.2. | Piemēram, energosertifikācija | Piemēram, energosertifikācijas veikšana, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā | Piemēram, izstrādāts energosertifikāts (ar pārskatu) | 1 | gab. |
| 3. | Piemēram, būvdarbu veikšana |  |  |  |  |
| 3.1. | Piemēram, ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Piemēram, ēkas fasādes sienas siltināšana | Piemēram, ēkas energosertifikātā paredzētā fasādes sienas siltināšana ar zemapmetuma sistēmu, izmantojot akmensvati, siltinot logu un durvju ailes pa perimetru un samazinot termisko tiltu | Piemēram, nosiltināta ēkas fasādes siena | 50 | m2 |
| 3.1.2. | Piemēram, ēkas cokola siltināšana | Piemēram, ēkas energosertifikātā paredzētā cokola ārējo sienu siltināšana, izmantojot siltumizolāciju 100 mm biezumā | Piemēram, nosiltināta cokola ārējā siena | 10 | m2 |
| 3.2. | Piemēram, ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Piemēram, gaisa kondicionēšanas sistēmas modernizācija | Piemēram, ēkas energosertifikātā paredzētās gaisa kondicionēšanas sistēmas modernizācija | Piemēram, modernizēta gaisa kondicionēšanas sistēma | 1 | gab. |
| 3.2.2. | Piemēram, apgaismojuma sistēmas modernizācija | Piemēram, esošā fluorescences un luminiscences apgaismojuma nomaiņa uz LED tipa apgaismojumu | Piemēram, modernizēta apgaismojuma sistēma | 1 | gab. |
| 3.2.3. | Piemēram, ventilācijas sistēmas uzlabošana | Piemēram, mehāniskās ventilācijas sistēmas (3.stāvs) aprīkošana ar ūdens sistēmu gaisa uzsildīšanai, uzstādot rekuperatoru saskaņā ar projekta risinājumu | Piemēram, uzlabota ventilācijas sistēma | 1 | gab. |
| 4. | Piemēram, autoruzraudzība | Piemēram, autoruzraudzības veikšana, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts autoruzraugs | Piemēram, izpildīts autoruzraudzības līgums | 1 | līgums |
| 5. | Piemēram, būvuzraudzība | Piemēram, būvuzraudzības veikšana, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts būvuzraugs | Piemēram, izpildīts būvuzraudzības līgums | 1 | līgums |

* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

Kolonnā “Nr.p.k..” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī turpmākās projekta iesnieguma sadaļās, t.i., 1.pielikumā un 3.pielikumā;

Kolonnā “Projekta darbība” norāda konkrētu darbības nosaukumu, ja nepieciešams, tad papildina ar apakšdarbībām.

Ja tiek norādītas apakšdarbības, tad tām noteikti jānorāda arī darbības apraksts un rezultāts, aizpildot visas kolonnas.

Ja tiek veidotas apakšdarbības, tad virsdarbībai nav obligāti jānorāda informācija kolonnās “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksmē”, jo nav nepieciešams dublēt informāciju, ko jau norāda par apakšdarbībām.

Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs apraksta, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā.

Kolonnās “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksme” norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi (norāda tikai konkrētu skaitlisku informāciju) un atbilstošu mērvienību.

Katrai darbībai vai apakšdarbībai jānorāda viens sasniedzamais rezultāts, var veidot vairākas apakšdarbības, ja darbībām paredzēti vairāki rezultāti.

Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt veicamās darbības, kas vērstas uz projekta mērķa (1.2.punkts), plānoto rādītāju (1.6.punkts) un rezultātu sasniegšanu. Projekta darbību plānošanā ievēro MK noteikumu nosacījumus.

Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 41.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

- esošu ēku pārbūve vai atjaunošana, tai skaitā būvdarbi ēkas norobežojošajās konstrukcijās, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas energosertifikātā;

- lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā;

- atjaunojamo energoresursus izmantojošu siltumenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā;

- publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

- projekta vadības nodrošināšana.

Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesniegumā:

- katrai projekta darbībai ir precīzi definēts rezultāts, t.i., ir skaidri saprotams, kas katras projekta darbības rezultātā tiks sasniegts;

- projekta darbību apraksti atbilst MK noteikumu 41.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām;

- projekta darbības ir precīzi definētas, t.i., no darbību nosaukumiem var spriest par to saturu, projekta darbības ir uzskaitītas ar apakšdarbībām, ja tas ir nepieciešams darbības satura precizēšanai. Norāda precīzi definētus un izmērāmus sagaidāmos projekta darbību rezultātus, kas paredzēti attiecīgās darbības ietvaros līdz projekta vai attiecīgās darbības īstenošanas beigām, un to skaitlisko izteiksmi un mērvienību. Darbību rezultāti izriet no darbības satura un apraksta. Norādītās projekta darbības un PIV 3.pielikumā „Projekta budžeta kopsavilkums” norādītās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamību pamato mērķa grupas vajadzības, kas norādītas PIV 1.3.sadaļā „Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājumu apraksts” un PIV 1.4.sadaļā „Projekta mērķa grupas apraksts” norādītā informācija;

- projekta darbības ir pamatotas, t.i., tās tieši ietekmē projekta mērķa un rezultāta sasniegšanu, bez kādas no darbībām projekta mērķa un rezultātu sasniegšana nav iespējama. Projekta darbību rezultātiem jāveicina 1.6.1. un 1.6.2. apakšpunktā noteikto rādītāju sasniegšana. Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs norāda aprakstu, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā;

- projekta darbības ir mērķētas uz projekta iesnieguma 1.3.punktā aprakstīto problēmu risinājumu.

- Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:

| ### 1.6.1. Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sākotnējā vērtība |  | Plānotā vērtība |  | Mērvienība |
|  |  | gads | vērtība | gads | gala vērtība |  |
| 1. | Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās |  |  | Piemēram, 2022. |  | kWh/gadā |
| 2. | No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda |  |  | Piemēram, 2022. |  | MW |
| 3 | Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā | Piemēram, 2020. |  | Piemēram, 2022. |  | CO2 ekvivalenta tonnas |

Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie iznākuma rādītāji definēti atbilstoši MK noteikumu 10.1.1., 10.1.2. un 10.1.3. apakšpunktos noteiktajiem rādītājiem. Rādītāju tabulā 1. 2. un 3. punktā norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām.

- Atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem tiks vērtēts ERAF finansējums uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu gadā t.i., projektā ieguldītais ERAF pret projekta ietvaros ietaupīto primāro enerģiju (kilovatstundas gadā).

- Atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem tiks vērtēts ERAF finansējums uz vienu ietaupīto ogļskābās gāzes emisijas ekvivalenta tonnu gadā t.i., projektā ieguldītais ERAF pret projekta ietvaros ietaupītās ogļskābās gāzes emisijas ekvivalentu (tonnas gadā).

- Atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesniedzējam jānodrošina kritērija atbilstība vismaz minimālajam līmenim. t.i., ieguldītais ERAF finansējums nav lielāks par 9073 euro uz vienu ietaupīto ogļskābās gāzes emisijas ekvivalenta tonnu gadā un ieguldītais ERAF finansējums nav lielāks par 2,29 euro uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu gadā.

| - Projekta īstenošanas vieta: |  |
| --- | --- |
| 1.7.1. Projekta īstenošanas adrese* |  |
| Statistiskais reģions | Rīgas statistiskais reģions, kas tika izveidots, balstoties uz 2003. gada 26. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi ietvertajiem pamatprincipiem. |
| Republikas pilsēta vai novads | Norāda projekta īstenošanas republikas pilsētu vai novadu |
| Novada pilsēta vai pagasts | Norāda projekta īstenošanas novadu |
| Iela | Norāda projekta īstenošana ielas nosaukumu |
| Mājas nosaukums | Norāda projekta īstenošana mājas nosaukumu |
| Pasta indekss | Norāda projekta īstenošanas pasta indeksu |
| Kadastra numurs vai apzīmējums | Norāda attiecīgos kadastra numurus projekta īstenošanas teritorijai, kurā tiek veiktas projekta darbības |

* Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu/as

- Projekta iesniegumam ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina, ka ēka, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai tam ir turējuma tiesības uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no projekta noslēguma maksājuma veikšanas;

Saskaņā ar MK noteikumu 25.punktu projekta iesniedzējs par katru ēku vai kopējo ēku grupu var iesniegt vienu projekta iesniegumu. Vienā projekta iesniegumā var iekļaut investīcijas vairākās ēkās, kuras atrodas vienā adresē un kurām ir kopīga enerģijas uzskaite.

# 2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

| ## 2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte |  |
| --- | --- |
| Administrēšanas kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: - projekta vadības struktūru, sniedz tās aprakstu; - kā projektā tiks organizēta projekta vadība un kādus resursus projekta ietvaros projekta vadībai piesaistīs, t.sk. norāda, kuri no projektā iesaistītajiem darbiniekiem jau strādā organizācijā un kā tiks piesaistīti trūkstošie darbinieki; - projekta vadības personāla galvenajiem pienākumiem, norāda skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem; - darbiniekiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās; Norādot projektu vadības speciālistus, ņemt vērā, ka: - projekta vadītājam ir augstākā izglītība un vismaz viena gada darba pieredze projektu vadībā; - ne mazāk kā pusei no projekta vadības komandas locekļiem ir augstākā izglītība un profesionālās zināšanas vai praktiskā pieredze attiecīgajā jomā. Piemēram, projekta vadītāja galvenie pienākumi ir plānot un koordinēt projekta īstenošanu un projekta iesniedzēja veiktos projekta uzraudzības pasākumus. Projekta vadītājam izvirzītās galvenās kvalifikācijas prasības – augstākā izglītība, vēlams – būvniecības jomā, pieredze finansiāli ietilpīgu projektu vadībā, t.sk. projektos, kuros īstenota būvniecība un izpratne par Eiropas Savienības fonda projektu ieviešanu. |
| Finansiālā kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai, piemēram, kredītiem, uzkrājumiem utt. Nepieciešams norādīt informāciju par pašvaldības lēmumu par finanšu līdzekļu nodrošināšanu projekta ietvaros (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pašvaldība). Nepieciešams norādīt informāciju par Valsts kases saņemto sākotnējo izvērtējumu par aizņēmēja iespējām saņemt valsts aizdevumu projekta īstenošanai (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedrība, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50%, vai vairāku pašvaldību veidota kapitālsabiedrība, kurā pašvaldību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 65%, un projekta īstenošanai ir nepieciešams valsts aizdevums). Ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība, apraksta projekta iesniedzēja finanšu kapacitāti, t.i. kā pašvaldība nodrošinās projekta īstenošanu, apraksta projekta iesniedzējam pieejamos finanšu resursu, kas ļauj pārliecināties par projekta iesniedzēja finanšu kapacitāti. |

## 2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: - projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei; - kā saskaņā ar MK noteikumu 27.punktu tiks nodrošināta datu uzkrāšana par MK noteikumu 10.1.apakšpunktā minēto rādītāju sasniegšanu; - kā saskaņā ar MK noteikumu 28.punktu tiks nodrošināta datu uzskaite par enerģijas patēriņu pēc projektā īstenošanas (megavatstundas). Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, jāņem vērā, ka projekta iesnieguma 2.2.punktā nepieciešams norādīt: - projekta īstenošanas gatavības pakāpi (lai pārliecinātos par projekta gatavību, nepieciešams iesniegt papildu dokumentus (tehniskā dokumentācija, t.sk. būvprojekts, būvatļauja, apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts, būvvaldes izziņa, u.c.).

| 2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos): | Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos |
| --- | --- |

* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas

Norādītajam projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.punktā un laika grafikā (1.pielikums) norādīto informāciju par kopējo projekta īstenošanas ilgumu, ko laika grafikā apzīmē ar “X”.

Projekta kopējā īstenošanas ilgumā neieskaita to darbību īstenošanas ilgumu, kas veiktas pirms vienošanās noslēgšanas un laika grafikā (1.pielikums) atzīmētas ar “P”, t.i., projekta īstenošanas ilgumu, kas jānorāda 2.3.punktā, aprēķina, sākot no plānotā vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas laika.

- Saskaņā ar MK noteikumu 24.punktu projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim.

| 2.4. Projekta risku izvērtējums: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Risks | Riska apraksts | Riska ietekme (augsta, vidēja, zema) | Iestāšanas varbūtība (augsta, vidēja, zema) | Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi |
| 1. | Finanšu | Piemēram: - Nepareizi saplānota finanšu plūsma ……. |  |  |  |
| 2. | Īstenošanas | Piemēram: - Neprecīza darbību plānošana - Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanas ……. |  |  |  |
| 3. | Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas | Piemēram: - Neprecīzi noteikti iznākuma rādītāji; - Mērķa grupas nepietiekama iesaiste - Attiecīgo speciālistu nepietiekamība ………. |  |  |  |
| 4. | Projekta vadības | Piemēram: - Vadības komandas nespēja sastrādāties ……. |  |  |  |
| 5. | Cits | Piemēram: - Līgumsaistību neievērošana - Izmaiņas normatīvajos aktos …… |  |  |  |

Projekta iesniedzējs norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, kā arī izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.

Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku grupām:

- finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, dubultā finansējuma risks, ja iestāde īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu riski.

- īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības.

- rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu, piemēram, nepietiekama mērķa grupas iesaistīšanās piedāvātajos pasākumos.

- projekta vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa.

- citi riski – riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma un Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.

Kolonnā “Riska apraksts” sniedz konkrēto risku īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai raksturo tā iestāšanās apstākļus.

Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu:

Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai rodas apjomīgi zaudējumi.

Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.

Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā tam nav būtiskas ietekmes un tas neietekmē projekta ieviešanu.

Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:

Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā.

Iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā.

Iestāšanās varbūtība ir zema, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.

Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu un atbildīgos. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.

- Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot organizācijā izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma vajadzībām.

| 2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Projekta nosaukums | Projekta numurs | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildinātības/demarkācijas apraksts | Projekta kopējās izmaksas (euro) | Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par saistītajiem projektiem, ja tādi ir (norāda to informāciju, kas pieejama projekta iesnieguma aizpildīšanas brīdī), norādot informāciju par citiem ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķa projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata papildinātību/demarkāciju. Piemēram, citi ES fondu tematiskā mērķa “Atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs” SAM un to pasākumi.

Projekta iesniedzējam jānorāda informācija par papildinātību ar citiem uz integrētu attīstību vērstiem:

- iesniegtiem projektu iesniegumiem (t.i., projekta iesniegums, kas iesniegts vērtēšanai, bet par kuru nav noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu);

- īstenotiem vai īstenošanā esošiem projektiem (t.i., projekti, par kuru īstenošanu ir noslēgta vienošanās vai līgums, notiek projektu ieviešana vai projekts jau ir pabeigts).

Papildinātību var norādīt ar tādiem projektiem vai projektu iesniegumiem, kuri ir finansēti vai kurus plānots finansēt no citiem ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem vai citām atbalsta programmām, kas finansētas no publiskajiem līdzekļiem.

Attiecībā uz citās atbalsta programmās iesniegtiem, īstenotiem un īstenošanā esošiem projektiem norāda papildinātību tikai ar tādiem projektiem, kuri ir iesniegti apstiprināšanai ne agrāk kā 2014.gadā.

# 3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts (< 4000 zīmes >)

Sniedz informāciju par to, kā projektā plānotās darbības būs netieši vērstas uz horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu – radīs labvēlīgus apstākļus sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām vai uzlabos to stāvokli. Apraksta, kā tiks īstenotas specifiskas darbības vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai, t.i., darbības, kas paredzētas papildus būvnormatīvos noteiktajām prasībām un īpaši veicinās vides un informācijas pieejamību personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkiem un vecākiem ar bērniem. - Piemēram: - attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu konsultācijas būvprojekta izstrādes un būvniecības procesa gaitā; - reljefa virsma un vadlīnijas būvēs; - kontrastējošs krāsojums pie līmeņu un virsmu maiņas; - marķējumi un piktogrammas; - aizsargmargas; - automātiski veramas durvis un fiksējoši durvju mehānismi; - ergonomiski rokturi un aprīkojums; - citi labās prakses piemēri un inovatīvi risinājumi. Apraksta, kā projektā paredzēts nodrošināt, ka projekta vadības darbības (kur attiecināms) tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams. - Vairāk informācijas par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/. - Informācija par vides pieejamības labās prakses piemēriem pieejama : http://sf.lm.gov.lv/f/files/Laba__prakse_HP_VI_2014.pdf; - Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem pieejamas: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/pazinojums4/; - Ieteikumus cilvēku ar redzes traucējumiem vides pieejamības standartu izstrādāšanai un ieviešanai Latvijā var apskatīt: https://em.gov.lv/files/buvnieciba/VP_2.pdf; - Taktilie uzraksti apskatāmi: https://em.gov.lv/files/buvnieciba/VP_3.pdf

| 3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| 1. | Objekti, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība |  |  | Atbilstoši noslēgtajai vienošanās vai civiltiesiskajam līgumam par projekta īstenošanu, dati tiks sniegti pēc fakta. |

Kolonnā “Sasniedzamā vērtība” norāda attiecīgajam rādītājam skaitlisko vērtību, kuru plānots sasniegt projekta īstenošanas rezultātā. Kolonnā “Piezīmes”, ja nepieciešams, sniedz informāciju, kas paskaidro norādītā attiecīgā rādītāja sasniedzamo vērtību.

Projekta iesnieguma veidlapas 3.2.punktā horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji definēti atbilstoši Labklājības ministrijas kā par horizontālo principu koordināciju atbildīgās iestādes izstrādātās metodikas horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā 1.pielikumā. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam par šiem rādītājiem jāsniedz dati reizi gadā.

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts (< 4000 zīmes >)

Punktā norāda informāciju, ja vismaz vienā projekta iepirkumā (iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos) ir piemērots vai plānots piemērot zaļā publiskā iepirkuma/ zaļā iepirkuma (turpmāk – ZPI/ ZI) princips. Projekta iesniedzējs: 1) identificē tās preču un pakalpojumu grupas, kurām projektā plānots ZPI/ ZI; 2) identificētās grupas salīdzina ar pieejamiem Eiropas Komisijas izstrādātajiem ZPI kritērijiem (pieejami: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). Ja kritēriji konkrētajai preču un pakalpojumu grupai nav pieejami, var izvēlēties līdzīgu preču/ pakalpojumu kritērijus. Punktā: - apraksta kādām preču vai pakalpojumu grupām tika/ tiks piemērotas vides prasības; - ja iespējams, norāda, par kādu summu tika/ tiks īstenoti iepirkumi, kuros tiks piemērots ZPI/ ZI; - norāda, kādi kritēriji (EK ZPI kritēriji vai citi) tika/ tiks izmantoti. ZPI/ ZI principu piemērošana nav obligāta prasība, bet vērtēšanā projekta iesniegumam nodrošina papildu punktus. ZPI/ ZI principu piemērošana jāpamato ar pamatojošiem dokumentiem – tehnisko specifikāciju. Ja tehniskā specifikācija nav pievienota, projekta iesniegums vērtēšanā nesaņems papildu punktus. Jāieplāno arī sasniedzamā vērtība, piemēram, piemēroto ZPI/ ZI skaits. Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis papildu punktus par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, finansējuma saņēmējam par sasniegto rādītāju ir jāsniedz informācija pēc projekta īstenošanas noslēguma maksājuma pieprasījumā, t.i., jāsniedz informācija, par kādu summu tika piemērots ZPI/ ZI. Papildu informācija par ZPI/ ZI piemērošanu pieejama: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/ VARAM izstrādātajā „Metodikā 2014. – 2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai” vietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633 - Eiropas Komisijas dienestu darba dokuments “Zaļais iepirkums. Rokasgrāmata par zaļo publisko iepirkumu. Trešais izdevums”, kas pieejama vietnē: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_lv.pdf

| 3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sākotnējā vērtība | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| 1. | Piemēram, Piemērots zaļais publiskais iepirkums |  | 1 | iepirkumu skaits | Dati par sasniegto vērtību tiks sniegti pēc projekta īstenošanas. |

Kolonnā “Sasniedzamā vērtība” norāda attiecīgajam rādītājam skaitlisko vērtību, kuru plānots sasniegt projekta īstenošanas rezultātā. Kolonnā “Piezīmes”, ja nepieciešams, sniedz informāciju, kas paskaidro norādītā attiecīgā rādītāja sasniedzamo vērtību.

- Projekta iesnieguma veidlapas 3.4.punktā horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji definēti atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā par horizontālo principu koordināciju atbildīgās iestādes izstrādātajai metodikai par horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanu. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam dati par šiem rādītājiem jāsniedz reizi gadā.

- Ja uz projekta iesniegšanas brīdi nav iespējams noteikt vai plānot sasniedzamo vērtību, kolonnā “Sasniedzamā vērtība” projekta iesniedzējs attiecīgi atzīmē “-“ un piezīmēs iekļauj informāciju, kas norāda, ka atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu dati tiks sniegti pēc fakta.

## 4.SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI

| ## 4.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām (lūdzam atzīmēt atbilstošo) | Izvērtējums nav nepieciešams |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums |  |
|  | Nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums |  |

| 4.2. Izvērtējums/novērtējums veikts: | Jā/Nē | Datums*: |
| --- | --- | --- |
|  |  | dd.mm.gggg. |

* Norāda ietekmes uz vidi novērtējuma vai sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas datumu

Ja paredzētajām darbībām nav nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X” un projekta iesnieguma pielikumā pievieno pamatojumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu.

Ja atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.30 “Kārtība, kādā Vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” vai Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde uz projekta iesniegšanas brīdi ir veikusi projekta darbību sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu, 4.2.punktā norāda „Jā”, norāda datumu, kad izvērtējums veikts, un izvērtējumu pievieno projekta iesnieguma pielikumā.

Ja darbībai sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu vēl nepieciešams veikt vai tas ir procesā, 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X”.

# 5.SADAĻA - PUBLICITĀTE

| Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma apraksts | Īstenošanas periods | Skaits |
| Lielformāta informatīvais stends | Piemēram, pagaidu lielformāta informatīvais stends/ pastāvīgs informatīvais stends Norāda, ka informācija par ES fondu ieguldījumu tiks nodrošināta pie/uz infrastruktūras objekta | projekta īstenošanas laikā/ 3 mēnešu laikā pēc pabeigšanas | 1 pagaidu informācijas stends/ 1 informācijas stends |
| Informatīvā plāksne | Piemēram, informatīvā plāksne Norāda, ka informācija par ES fondu ieguldījumu tiks nodrošināta pie/uz infrastruktūras objekta | Visu projekta īstenošanas laiku | 1 plāksne |
| Informācija internetā | Piemēram, norāda projekta iesniedzēja tīmekļa vietnes adresi (ja tāda ir), kurā tiks publicēts īss apraksts par projektu, tā mērķiem un rezultātiem. | projekta īstenošanas laikā | ne retāk kā reizi pusgadā |
| Citi (lūdzu norādīt) |  |  |  |

Šajā projekta iesnieguma sadaļā projekta iesniedzējs, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, norāda informācijas un publicitātes pasākumus un sniedz pasākumu aprakstu (t.i., ko šis pasākums ietver, kas to īstenos, cik bieži), norāda īstenošanas periodu (piemēram, visu projekta īstenošanas laiku, konkrētus gada ceturkšņus), kā arī pasākumu skaitu.

Ailē “Lielformāta informatīvais stends” iekļauj informāciju par pagaidu informācijas stendu, kas projekta īstenošanas laikā izvietots sabiedrībai labi redzamā vietā.

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc projekta pabeigšanas, sabiedrībai labi redzamā vietā jāizvieto pastāvīga plāksne vai informācijas stends par projektu. Ja paredzēts informācijas stends – to norāda ailē „Lielformāta informatīvais stends”, kolonnā „Īstenošanas periods” norādot 3 mēnešus pēc projekta pabeigšanas. Ja paredzēta informatīvā plāksne, minēto informāciju norāda ailē “Informatīvā plāksne”. Detalizētas prasības un rekomendācijas plāksnes vai stenda noformējumam un izvietojumam un finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē ievietojamai informācijai ir skaidrotas Finanšu ministrijas - 2016.gada 30.decembra vadlīnijās Nr.2.4. “Eiropas savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” (https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2016/es_fondu_publicitates_vadlinijas_30122016.pdf).

Ailē “Informatīvā plāksne” iekļauj informāciju par plāksni, kas finansējuma saņēmējam jānovieto projekta īstenošanas vietās sabiedrībai redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas, ar informāciju par projektu tostarp par finansiālo atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Plāksnes minimālais izmērs ir A3.

Ailē “Informācija internetā” norāda informāciju par finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē plānotajām publikācijām (aprakstiem) par projekta īstenošanu, tostarp tā mērķiem un rezultātiem, uzsverot no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saņemto finansiālo atbalstu. Informācijas aktualizēšana finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par projekta īstenošanu paredzēta ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

- Pagaidu informatīvā stenda un patstāvīgā stenda izvietošana ir obligāta, ja projekta iesniegumā ir paredzēti infrastruktūras uzlabošanas vai būvniecības darbi vai iekārtu iegāde un projekta kopējais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 EUR.

# 6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (< 2000 zīmes >):

Norāda, kā projekta iesniedzējs nodrošinās projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību (projekta darbību rezultātu, kas norādīti 1.5.punktā) uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas (t.i., pēdējā maksājuma saņemšanas). Norāda nepieciešamos cilvēkresursus un plānotos finanšu resursu avotus, kurus paredzēts izmantot pārbūvēto vai atjaunoto objektu ekspluatācijai, uzturēšanai un to darbības nodrošināšanai, kā arī sniedz informāciju par galvenajām plānotajām izdevumu pozīcijām un to apjomiem pa gadiem (vismaz par turpmākajiem 5 gadiem).

# 7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI

| 7.1. | Projekta īstenošanas veids: | Šajā SAM projekta iesniedzējs izvēlas vienu no turpmāk minētajām klasifikatora vērtībām: - „Finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs”. Šo klasifikatora vērtību finansējuma saņēmējs izvēlas, ja finansējuma saņēmējs ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kura sniedz valsts vai pašvaldības apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus vai sabiedriskos pakalpojumus un atbilst MK noteikumu 30.1.apakšpunkta nosacījumiem. Ja ir izvēlēta šī klasifikatora vērtība, ir jāaizpilda 7.2.-7.5.punkti - „Finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis, sniedzējs”. Šo klasifikatora vērtību finansējuma saņēmējs izvēlas, ja finansējuma saņēmējs ir pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai pašvaldība vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas atbilst MK noteikumu 30.2.apakšpunkta nosacījumiem. Ja ir izvēlēta šī klasifikatora vērtība, nav jāaizpilda 7.2.-7.5.punkti. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Atbalsta instruments: | Šajā SAM finansējuma saņēmējs no klasifikatora norāda “tiešais maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta (dotācija)”, ja finansējuma saņēmējs 7.1. punktā ir norādījis “projektā finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu”. |  |
| 7.3. | Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums, atbilstoši kuram projekts tiek īstenots (atzīmēt vienu vai vairākas atbilstošās vērtības) |  |  |
| 7.3.1. | Atbalsts vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem |  | Šajā SAM finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu atbilstoši šai klasifikatora vērtībai. |
| 7.4. | Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai (kā noteikts specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma Ministru kabineta noteikumos) |  | Projekta iesniedzējs norāda “Uzņēmums neatbilst”, ja finansējuma saņēmējs neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai. Šajā SAM uz finansējumu nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējs atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai. |
| 7.5. | Projekts nav uzsākts (atbilstoši specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma Ministru kabineta noteikumos noteiktajam termiņam) |  | Finansējuma saņēmējs var izvēlēties vienu turpmāk minētajām klasifikatora vērtībām: - “Projekts ir uzsākts”; - “Projekts nav uzsākts”. Saskaņā ar MK noteikumu 47.punktu izmaksas ir attiecināmas no MK noteikumu spēkā stāšanās dienas (24.03.2016.), izņemot MK noteikumu 44.2. apakšpunktā minētās izmaksas (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli), kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2014. gada 1. janvāra. |

# 8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________,

vārds, uzvārds

Projekta iesniedzēja ___________________________________,

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, _________________________________,

amata nosaukums

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

- projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

- projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti jāuztur atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*:

Datums:

dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma

Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai iestādē ir noteiktas paraksttiesības.

Ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, tad projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstītu pilnvarojumu (pilnvara, rīkojums, u.c. iekšējais normatīvais dokuments), kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu pretendēšanai uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Apliecinājumā norādītajam projekta iesniedzējam jāsakrīt ar projekta iesnieguma titullapā norādīto projekta iesniedzēju.

# PIELIKUMI

1.pielikums

projekta iesniegumam

#### Projekta īstenošanas laika grafiks

| Projekta darbības numurs | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018.gads |  |  |  | 2019.gads |  |  |  | 2020.gads |  |  |  | 2021.gads |  |  |  | 2022.gads |  |  |  |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. |  |  | P | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Kolonnā “Projekta darbības numurs” norāda visu darbību un apakšdarbību numurus no projekta iesnieguma 1.5.punkta “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”, attiecīgi ar zīmi “X” atzīmējot īstenošanas laiku.

- Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī 2.3.punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu pēc vienošanās noslēgšanas.

Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda:

- projekta īstenošanas laiku ceturkšņu un gadu sadalījumā pa veicamajām darbībām un apakšdarbībām, attiecīgos gada ceturkšņus atzīmējot ar „X” vai "P", ja attiecīgās darbības tiek īstenotas līdz projekta apstiprināšanai (ja nepieciešams, tad laika grafiku papildina ar kolonnu par 2014., 2015., 2016. un 2017.gadu);

- katras darbības un apakšdarbības numuru, atbilstoši projekta iesnieguma 1.5.punktā "Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajai secībai.

Projekta darbību īstenošanas uzsākšanas termiņš nav agrāks kā 2016.gada 24.marts (MK noteikumu spēkā stāšanās), izņemot šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minētās izmaksas (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli), kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2014. gada 1. janvāra. Saskaņā ar MK noteikumu 24. punktu projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 2022. gada 31.decembri.

Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī 2.3.punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu pēc vienošanās noslēgšanas.

2.pielikums

projekta iesniegumam

#### Finansēšanas plāns

| Finansējuma avots | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads | Kopā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summa | Summa | Summa | Summa | % |
| Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums |  |  |  |  |  |
| Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām |  |  |  |  |  |
| Pašvaldības finansējums |  |  |  |  |  |
| Kopējās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |
| Neattiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas |  |  |  |  |  |

Projekta “Finansēšanas plānā” (2.pielikums) norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem, nodrošinot atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā, un ievērojot “Projekta īstenošanas laika grafikā” (1.pielikums) norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu.

Atbilstoši MK noteikumu 21.punktam minimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa, iesniedzot projekta iesniegumu, nav mazāka par 50 000,00 euro.

Atbilstoši MK noteikumu 19.punktam Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nevar pārsniegt 85% no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, t.i., attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītais procentuālais apmērs nevar pārsniegt 85%.

Atbilstoši MK noteikumu 20.punktam projekta iesniedzējs līdzfinansējumā paredz valsts budžeta dotāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Atbilstoši MK noteikumu 49.punktam projekta neattiecināmās izmaksas sedz finansējuma saņēmējs, un tās ir izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 43., 44. un 45 punktā minēto attiecināmo izmaksu apmēru, kā arī nav noteiktas 43., 44., 45. un 46.punktā, bet ir norādītas tehniskajā projektā.

Finansēšanas plānā:

- visas attiecināmās izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata, summas norādot euro;

- projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību;

- nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst “Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

- ja attiecīgajā gadā kādā ailē nav plānots finansējums, norāda “0,00”.

Plānojot finansējuma sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka netiešās izmaksas Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde maksās 15% apmērā no reāli veiktajām vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām. Tādējādi, ja kādā gadā, piemēram, uzsākot projektu, nepieciešamais netiešo izmaksu apmērs faktiski pārsniedz 15% no vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām, bet nākamajā gadā tās nepieciešamas mazākā apmērā, plānojot projekta budžeta sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka attiecīgi abos gados tiks maksāts pēc MK noteikumos noteiktās vienotās likmes, t.i., 15 % apmērā.

- Atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem tiks vērtēts ERAF finansējums uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu gadā t.i., projektā ieguldītais ERAF finansējums pret projekta ietvaros ietaupīto primāro enerģiju (kilovatstundas gadā).

- Atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem tiks vērtēts ERAF finansējums uz vienu ietaupīto ogļskābās gāzes emisijas ekvivalenta tonnu gadā, t.i., projektā ieguldītais ERAF finansējums pret projekta ietvaros ietaupīto ogļskābās gāzes emisijas ekvivalentu (tonnas gadā).

3.pielikums

projekta iesniegumam

#### Projekta budžeta kopsavilkums

| Kods | Izmaksu pozīcijas nosaukums* | Izmaksu veids (tiešās/ netiešās) | Dau-dzums | Mērvienība** | Projekta darbības Nr. | Izmaksas |  | KOPĀ |  | t.sk. PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | attiecināmās | neattiecināmās | EUR | % |  |
| 1. | Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi MK noteikumu 43.punkts. Norāda summu, kas vienāda ar summu, kas iegūta, reizinot 15% no izmaksu pozīcijas Nr.2.1. kopsummas (ja šīs izmaksas ir radušās uz darba līguma pamata). Izmaksas norāda kā vienu izmaksu pozīciju, un tās nav nepieciešams atšifrēt sīkāk. | Netiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projekta vadības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas MK noteikumu 44.1.apakšpunkts. Norāda projekta vadības personāla (kas norādīts projekta iesnieguma 2.1.punktā) atlīdzības izmaksas, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (attiecināms, ja radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata). Vēršam uzmanību, ka izmaksu pozīcijas kopsumma nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64% no Izmaksu pozīciju Nr.6., 7. un 10. kopsummas. Attiecināma ir nemazāka kā 30% noslodze, ja personāla iesaisti projektā nodrošina saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu un izmaksas radušās uz darba līguma pamata. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Aprīkojuma un iekārtu izmaksas MK noteikumu 44.4. apakšpunkts. Norādām, ka izmaksu pozīcija nedrīkst pārsniegt 20% no Izmaksu pozīciju Nr.7.4. kopsummas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Būvniecības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Projektēšanas izmaksas MK noteikumu 44.2.apakšpunkts. Norādām, ka izmaksu pozīcijas Nr.7.1. kopsumma nedrīkst pārsniegt 7% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācija, būvprojekta minimālā sastāva izstrāde, apliecinājuma kartes izstrāde, paskaidrojuma raksta izstrādes izmaksas MK noteikumu 44.2.1.apakšpunkts | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Energosertifikācijas izmaksas, ekspertīzes izmaksas, izpētes izmaksas MK noteikumu 44.2.2.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Autoruzraudzības izmaksas MK noteikumu 44.5.apakšpunkts. Norādām, ka izmaksu pozīcijas Nr.7.2.un 7.3. kopsumma nedrīkst pārsniegt 3% no izmaksu pozīcijā Nr.7.4. norādītajām būvdarbu izmaksām. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Būvuzraudzības izmaksas MK noteikumu 44.5.apakšpunkts. Norādām, ka izmaksu pozīcijas Nr.7.2.un 7.3. kopsumma nedrīkst pārsniegt 3% no izmaksu pozīcijā Nr.7.4. norādītajām būvdarbu izmaksām. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Būvdarbu izmaksas MK noteikumu 44.3.apakšpunkts. Norādām, ka attiecināmas būs izmaksas, kas saistītas ar 1) būvdarbu veikšanu ēkas norobežojošajās konstrukcijās; 2) pagraba un augšējā stāva pārseguma siltināšanu; 3) ēkas inženiersistēmu pārbūvi, atjaunošanu vai izveidi, ja tā nepieciešama projekta rezultātu sasniegšanai vai nodrošina siltumenerģijas patēriņa samazinājumu, tai skaitā ventilācijas un apgaismojuma inženiersistēmu pārbūve, atjaunošana vai izveide. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Būves nodošanas ekspluatācijā izmaksas MK noteikumu 44.6.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas MK noteikumu 44.7.apakšpunkts. Norādām, ka izmaksu pozīcija nedrīkst pārsniegt 1% no Izmaksu pozīciju Nr. 2., 6., un 7. kopsummas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Neparedzētie izdevumi MK noteikumu 45.punkts. Projekta iesniedzējs var plānot neparedzētos izdevumus ne vairāk kā 5% no Izmaksu pozīciju Nr. 2., 6., 7. un 10. kopsummas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Izmaksu pozīcijas norādītas saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).

Projekta iesnieguma 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši MK noteikumu 43., 44., 45. un 46. punktā nosauktajām attiecināmajām izmaksu pozīcijām, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 1. pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju.

Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma 3.pielikumu “Projekta budžeta kopsavilkums”, var nodefinētajām pozīcijām izveidot apakšlīmeņus (pieļaujams definēt vēl trīs apakšlīmeņus). Piemēram, projekta iesniedzējs var nepieciešamības gadījumā veidot 6.2.1. un 6.2.2. izmaksu pozīcijas, ja nepieciešams definēto izmaksu pozīciju dalīt sīkāk. Jaunas papildu pozīcijas veidot projekta iesniedzējs nevar. Piemēram, projekta iesniedzējs nevar pievienot izmaksu pozīciju 3.3. Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau nodefinētajās, lūdzu konsultēties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora biroju atlases nolikumā noteiktajā kārtībā. Papildus lūdzam ņemt vērā, ka summas pa pozīcijām jānorāda zemākajā apakšlīmenī, t.i., nevar būt situācija, kad summa ir norādīta virspozīcijā, bet nav apakšpozīcijā.

Plānojot projekta budžetu, jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma 1.5.punktā norādītajām projekta darbībām (tai skaitā 1.2., 1.3., 1.4.punktā iekļautajiem aprakstiem). Izmaksām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana (1.5.punktā plānotie rezultāti) un jāveicina 1.6.punktā norādīto rādītāju sasniegšana.

Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumus un Vadošās iestādes 2016.gada 15.jūlija vadlīnijās Nr.2.1. “Vadlīnijās attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” noteiktais. Vadlīnijas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196 ).

Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums” ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst MK noteikumu 43., 44., 45. un 46..punktā noteiktajām pozīcijām.

Kolonnā “Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)” informācija norādīta atbilstoši MK noteikumiem.

Kolonnā “Daudzums” norāda, piemēram, līgumu skaitu, darba līgumu skaitu, mēnešu skaitu, komandējumu skaitu. Norādītā informācija kolonnās “Daudzums” nedrīkst būt pretrunīga ar projekta iesnieguma 1.5.punktļā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajiem plānotajiem darbību rezultātiem.

Kolonnā “Projekta darbības Nr.” norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām – norāda visas. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības (vai apakšdarbības – ja attiecināms) numuru. Jāievēro, ka darbībām jāatbilst MK noteikumu 41.punktā noteiktajām.

Kolonnā “Attiecināmās izmaksas” norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata. Ja projektā attiecīgajā izmaksu pozīcijā vai kolonnā izmaksas netiek plānotas, norāda “0,00”.

Kolonnā “Kopā” “EUR” norāda summu, ko veido attiecināmās izmaksas, vienlaikus procentuālais apmērs tiek aprēķināts no projekta kopējām izmaksām.

MK noteikumos noteiktie izmaksu pozīciju kopējie ierobežojumi:

- netiešās attiecināmās izmaksas (1.izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 43.punktam nevar pārsniegt 15 % no tiešajām personāla izmaksām. Tiešās personāla izmaksas projekta budžeta kopsavilkumā veido izmaksu pozīcija 2.1. “Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas”.

- aprīkojuma un iekārtu izmaksas (6.2.izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 44.4.apakšpunktam nevar pārsniegt 20% no projekta tiešajam kopējām attiecināmajām izmaksām;

- projektēšanas izmaksas (7.1.izmaksu pozīcijas) atbilstoši MK noteikumu 44.2.apakšpunktam nevar pārsniegt 7% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektēšanas izmaksas projekta budžeta kopsavilkumā veido izmaksu pozīcija 7.1.1.” Būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācija, būvprojekta minimālā sastāva izstrāde, apliecinājuma kartes izstrāde, paskaidrojuma raksta izstrāde” un izmaksu pozīcija 7.1.2.” Energosertifikācijas izmaksas, ekspertīzes izmaksas”;

- autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas (7.2. un 7.3. izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 44.5.apakšpunktam nevar pārsniegt 3% no būvdarbu līguma summas. Būvdarbu līguma izmaksas projekta budžeta kopsavilkumā veido izmaksu pozīcija 7.5. “Būvdarbu izmaksas”;

- informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas (10.izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 44.7.apakšpunktam nevar pārsniegt 1% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

- neparedzētās izmaksas (15. izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 45.punktam nevar pārsniegt 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām

KOMISIJAS 2014. gada 17. jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regula (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115.pants un XII pielikums), Ministru kabineta noteikumi, Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumi Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un Finanšu ministrijas 2015.gada 10.jūlija vadlīnijas Nr.2.4. “Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”

Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma sadaļā "1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajam projekta darbības numuram.

Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tās jāatzīmē ar "P"; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar "X".